* Página web con un index y 4 páginas secundarias con SEO completo, animaciones simples, implementación de Bootstrap personalizado, subida al hosting pago por el cliente, y Google Analytics.
* Diseño y colores a criterio del cliente, con recomendaciones por el desarrollador web, adaptación al logo de la empresa.
* Adaptable a cualquier tamaño de pantalla.
* En 3 pagos divididos por quincena, primer pago anticipado.
* Mantenimientos y actualizaciones de contenido, generación de nuevas páginas con descuentos del 20% con pago contado.
* Forma de pago efectivo por el total.
* Tarjeta de crédito con 10% de aumento, cheque diferido 10% por mes.
* Plazo para la entrega: 20 días hábiles.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Maquetación Web | 3hr | $750/hr | $2.250 |
| Desarrollo Web | 30hr | idem | $22.500 |
| SEO + Analitycs | 6hr | idem | $4.500 |
| Optimización de img | 3hr | idem | $2.250 |
| Animaciones | 6hr | idem | $4.500 |
|  |  |  |  |
| Total\* \*\* | 48hr | idem | $36.000 |

\*El presupuesto incluye subida al servidor y configuración de dominio a elección, garantía de funcionamiento perfecto durante un mes y descuento sobre actualizaciones de un 20%.

\*\*No incluye costos del hosting y dominio. Se gestionan por separado.